# VISION — Visão & Escopo

## Problema

O trabalho do usuário está espalhado: agentes e jobs da Claude rodando em vários lugares, skills sem inventário, tarefas sem prazo conectado à agenda, projetos com origens e infra diferentes (Otávio, Titan, Freelas). Falta um ponto único de controle.

## Visão (uma frase)

Um dashboard pessoal único que conecta projetos → tarefas (lista e Kanban) → prazos → agentes/jobs/skills da Claude, com automações de conteúdo (LinkedIn) e melhoria de prompts numa fase seguinte.

## Objetivos

- Centralizar e dar status em tempo (quase) real dos agentes e jobs da Claude.

- Inventariar e criar skills.

- Gerenciar tarefas em duas visões sincronizadas (lista + Kanban) com prazos na agenda.

- Cadastrar projetos com origem, auth e VPS, ligados às tarefas.

- Preparar o terreno para automação de LinkedIn e melhoria de prompts.

## Não-objetivos (agora)

- Multiusuário / colaboração com login de terceiros.

- App mobile nativo (só web responsiva).

- Suporte a provedores de agentes que não sejam a Claude.

- Gestão de segredos/credenciais reais (o app guarda só o IP do SSH).

## Stakeholders

- Dono/usuário único: define prioridades, opera o dashboard, fornece contas e chaves.

- IA construtora (consumidora desta doc): implementa o sistema a partir do ROADMAP.md.

## Métricas de sucesso

- Tempo para ver “o que está rodando agora” cai para alguns segundos, num só lugar.

- 100% das tarefas com prazo aparecem na agenda escolhida.

- Zero vazamento de dado sensível em qualquer conteúdo gerado para o LinkedIn.

## Fases

- Fase 1 (MVP): Auth, Projetos, Tarefas (lista+Kanban), Calendário, Agentes, Jobs, Skills.

- Fase 2: Cron LinkedIn (rascunho → auto), Avaliação contínua do LinkedIn, Chat de prompts.